RAPPORT FINAL

Plateforme de Data-Driven Pricing et de Recommandation

Teranga Market — e-commerce électronique & accessoires

Module : Gestion de Projet Data & E-Business

Formation : Master 2 Big Data — ISM

Chef de projet : Pauline N. N. CISSE

Équipe : P1 Pauline CISSE · P2 Luc-Yvan NZEE EVOUNDZA · P3 Nihad TRAORE · P4 Sona KOULIBALY

Date : Août 2026

Version : 1.0

Sommaire

# 1. Résumé exécutif

Teranga Market, e-commerce local d'électronique (33,6 Md FCFA de chiffre d'affaires annuel, 26,7 % de marge), souffre de prix fixes, de ruptures et surstock, et d'un catalogue mal exploité. Ce projet conçoit et livre une plateforme data-driven qui automatise trois décisions clés : prévoir la demande, optimiser les prix et recommander les bons produits.

La chaîne fonctionne de bout en bout, des données brutes jusqu'à une décision visible dans un tableau de bord décisionnel, en passant par trois modèles évalués, une API dockerisée et un MLOps léger.

Résultats clés : la prévision réduit l'erreur de 43 % par rapport à une baseline naïve ; l'optimisation des prix dégage +3,8 % de marge ; la recommandation apporte de la personnalisation. La valeur business est estimée, en scénario prudent et en régime établi, à environ 635 M FCFA/an pour un coût récurrent de ~36 M FCFA/an, soit un retour sur investissement très favorable.

Recommandation : lancer le projet selon un déploiement progressif (pricing d'abord, puis prévision/stock, puis recommandation après validation par A/B test), avec un monitoring continu des modèles.

# 2. Contexte et problématique

Teranga Market compte environ 10 000 clients et 500 références réparties en 7 catégories, pour environ 100 000 ventes sur 12 mois. Trois difficultés pèsent sur la marge et la fidélisation :

- Prix fixes — les prix ne s'adaptent ni à la demande ni à l'élasticité, laissant de la marge inexploitée.

- Stocks — ruptures sur les produits populaires et surstock ailleurs (17,2 Md FCFA de stock immobilisé au coût), générant des coûts logistiques et de possession.

- Catalogue — catalogue trop large où le client trouve difficilement les produits pertinents, d'où un panier moyen faible.

# 3. Objectifs du projet

Quatre objectifs SMART cadrent la création de valeur :

| # | Objectif | Cible | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Améliorer la marge brute (pricing dynamique) | +8 % | 6 mois |
| O2 | Réduire les ruptures de stock (prévision) | −20 % | 6 mois |
| O3 | Augmenter la conversion (recommandation) | +15 % | 6 mois |
| O4 | Réduire l'attrition client (churn) | −10 % | 6 mois |

# 4. Démarche et architecture

L'architecture suit une chaîne de la donnée en six couches, de la source à la décision :

- Sources — applications mobile/web, site e-commerce, logs de navigation.

- Ingestion — Kafka pour le flux temps réel (streaming simulé), Spark pour le traitement par lots (batch).

- Stockage — Data Lake (Parquet) pour la donnée brute, Data Warehouse (DuckDB) pour la donnée structurée en modèle étoile.

- Modèles — les trois moteurs intelligents : prévision, pricing, recommandation.

- Exposition — API REST (FastAPI, dockerisée) exposant prix et recommandations.

- Restitution — tableau de bord décisionnel (Dash) affichant les KPIs.

Trois composants transversaux complètent l'ensemble : Airflow (orchestration du pipeline), le MLOps (MLflow, monitoring de dérive PSI, CI/CD) et la gouvernance (qualité, RGPD, sécurité).

# 5. Jeu de données

Le projet s'appuie exclusivement sur un jeu de données synthétique, généré par des scripts Python reproductibles (graine fixe = 42). Il simule 12 mois d'activité (juillet 2025 → juin 2026), en FCFA, et s'organise en 5 tables reliées selon un modèle en étoile.

| Table | Lignes | Rôle |
| --- | --- | --- |
| TRANSACTIONS (faits) | 100 000 | Les ventes (cœur du jeu de données) |
| CLIENTS (dimension) | 10 000 | Profils, villes, segments |
| PRODUITS (dimension) | 500 | Catalogue, 7 catégories, prix, coût, stock |
| PROMOTIONS (dimension) | 10 | Campagnes (dont 1 ligne « aucune promo ») |
| NAVIGATION (événements) | 1 000 000 | Logs web : vues, clics, ajouts panier |

La qualité des données est contrôlée (intégrité référentielle, cohérence temporelle : aucune vente avant l'inscription du client) : 21 contrôles sur 21 passés.

# 6. Résultats des modèles

Chaque modèle est évalué face à une baseline de comparaison, sur un découpage temporel (les 30 derniers jours en test).

## 6.1 Prévision de la demande (Prophet)

Prévision de la demande quotidienne par catégorie. Comparaison : baseline naïve (moyenne 7 jours) vs Prophet vs Prophet enrichi de l'effet promotions. Erreur mesurée en MAE (unités/jour) :

| Catégorie | Baseline naïf | Prophet | Prophet + promo |
| --- | --- | --- | --- |
| Accessoires | 137,4 | 91,0 | 83,7 |
| Audio | 79,4 | 51,4 | 44,3 |
| Gaming | 31,7 | 22,0 | 15,6 |
| Objets connectés | 32,9 | 23,0 | 17,6 |
| Ordinateurs | 32,3 | 19,1 | 14,9 |
| Smartphones & tablettes | 118,0 | 80,2 | 68,4 |
| TV & image | 29,8 | 17,5 | 16,4 |
| MOYENNE | 65,9 | 43,5 | 37,3 |

Prophet réduit l'erreur de 34 % vs la baseline ; l'ajout de l'effet promotions la réduit de 43 % au total. La prévision sert directement à anticiper les stocks (cf. brique « couverture de stock » du dashboard).

## 6.2 Optimisation des prix (élasticité)

L'élasticité-prix est estimée à partir des promotions (modèle log-log). Elle ressort autour de −2,5, relativement homogène entre catégories. Le prix optimal maximise la marge (prix = coût × E/(E+1)).

- Résultat — prix recommandés en moyenne +14 % au-dessus des prix actuels, pour un gain de marge de +3,8 %.

Nuance assumée : l'élasticité étant quasi homogène entre catégories (artefact des données synthétiques), la différenciation par catégorie est limitée ; sur données réelles, les écarts seraient plus marqués. Un effet saisonnier reste partiellement confondu.

## 6.3 Recommandation de produits (hybride)

Système hybride : content-based (produits similaires par attributs) + collaboratif item-item (produits achetés ensemble). Évaluation Precision@5 / Recall@5 sur découpage temporel.

| Modèle | Recall@5 | Precision@5 |
| --- | --- | --- |
| Hasard (aléatoire) | 1,0 % | 0,2 % |
| Populaire (baseline) | 6,9 % | 1,4 % |
| Content-based | 1,2 % | 0,2 % |
| Collaboratif | 6,8 % | 1,4 % |
| Hybride (α = 0,5) | 4,5 % | 0,9 % |

Résultat honnête : sur ce jeu synthétique, rien ne bat la popularité (~6,9 %) ; le collaboratif l'égale (~6,8 %), soit environ 7 fois le hasard. La valeur de la recommandation réside dans la personnalisation et la diversité — à confirmer par un A/B test en conditions réelles.

## 6.4 Synthèse (scorecard)

| Modèle | Baseline → Notre modèle | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Prévision demande | 66 (naïf) → 37 (Prophet+promo) | −43 % d'erreur |
| Optimisation prix | prix actuels → +14 % de prix | +3,8 % de marge |
| Recommandation | 1,0 % (hasard) → 6,8 % (collaboratif) | ~7× le hasard |

# 7. Mise en production

Les modèles sont rendus utilisables et surveillés :

- API — API REST FastAPI dockerisée, exposant prix dynamique, recommandations et historique client (5 endpoints).

- Dashboard — tableau de bord décisionnel « Cockpit Décisionnel » (Dash) en 11 sections : KPIs, santé des modèles, opportunités de prix, simulateur, remises par segment, prévision, couverture de stock, impact des promotions, carte du Sénégal, recommandations en direct.

- MLOps — suivi des expériences avec MLflow ; monitoring de dérive (PSI) — la demande dérive fortement (PSI ≈ 4,5 → ré-entraînement recommandé) tandis que prix et mix restent stables ; CI/CD via GitHub Actions (7 tests unitaires).

Le code est déposé sur un dépôt Git public, avec les données, pour un clonage auto-suffisant.

# 8. Analyse business et retour sur investissement

La valeur business est estimée en scénario prudent, à partir des résultats réels des modèles (détail dans le business case).

| Levier | Hypothèse prudente | Bénéfice / an |
| --- | --- | --- |
| Pricing dynamique | 40 % du potentiel théorique (629 M) | ≈ 250 M FCFA |
| Recommandation | cross-sell +1,5 % du CA × marge | ≈ 135 M FCFA |
| Prévision → surstock | coûts de possession (~15 %/an) sur le capital libéré | ≈ 250 M FCFA |
| TOTAL potentiel (régime établi) |  | ≈ 635 M FCFA |

Face à un investissement initial d'environ 27 M FCFA et un coût récurrent d'environ 36 M FCFA/an, le retour sur investissement est très favorable (de l'ordre de 1 300 % sur 3 ans, payback en quelques mois). La réduction du surstock libère par ailleurs ~1,72 Md FCFA de capital immobilisé (gain ponctuel).

Lecture prudente : ces montants représentent un potentiel en régime établi, atteint progressivement — non un gain automatique dès la première année. Même en scénario très prudent, le projet reste largement rentable.

# 9. Risques

Les principaux risques (détaillés dans le registre des risques) et leurs parades :

| Risque | Criticité | Parade |
| --- | --- | --- |
| Retard de planning (sprint court) | Critique | WBS détaillé, jalons quotidiens, marges |
| Blocage installation Kafka / Airflow | Critique | Socle de secours local (Spark + DuckDB) |
| Données synthétiques peu réalistes | Critique | Règles réalistes + contrôles qualité |
| Dérive des modèles (data drift) | Modéré | Monitoring PSI + ré-entraînement (MLOps) |
| Non-conformité RGPD | Faible | Données synthétiques + note RGPD dédiée |

# 10. Conformité RGPD

Le projet utilise exclusivement des données synthétiques : le risque RGPD réel est donc nul. La démarche de conformité est néanmoins documentée « comme si » le système était déployé, pour démontrer une conformité by design :

- Principes — licéité, finalité, minimisation, consentement, limitation de conservation.

- Droits garantis — accès, rectification, effacement, portabilité, opposition au profilage.

- Mesures techniques — chiffrement (AES-256 / TLS 1.3), pseudonymisation, contrôle d'accès (RBAC), journalisation.

- Vigilance — les modèles de recommandation et de tarification personnalisée relèvent du profilage (article 22) : supervision humaine, contrôle des biais, explicabilité.

# 11. Plan de déploiement

Un déploiement progressif est recommandé pour sécuriser la valeur et maîtriser le risque :

- Phase 1 — activer le pricing dynamique (bénéfice le plus solide et le plus rapide), catégorie par catégorie.

- Phase 2 — brancher la prévision pour piloter les stocks et réduire le surstock (capital immobilisé important).

- Phase 3 — généraliser la recommandation après validation par A/B test.

- Industrialisation — passage à l'échelle de production (stockage objet type MinIO/S3, base PostgreSQL, orchestration cloud) et monitoring MLOps en continu.

# 12. Conclusion et recommandations

Le projet démontre, de bout en bout, la valeur d'une approche data-driven pour Teranga Market : une chaîne fonctionnelle des données brutes jusqu'à des décisions chiffrées (prix, stock, recommandations), trois modèles évalués face à des baselines, et une mise en production (API, dashboard, MLOps) opérationnelle.

La création de valeur est significative et robuste aux hypothèses. Nous recommandons de lancer le déploiement progressif décrit ci-dessus.

Perspectives : A/B testing pour valider la recommandation, automatisation du pricing en temps réel, et modélisation avancée (CLTV, churn) pour approfondir la fidélisation.