MATRICE RACI

Répartition des rôles et responsabilités

Projet Data-Driven Pricing — Teranga Market

Formation : Master 2 Big Data — ISM

Module : Gestion de Projet Data & E-Business

Date : Août 2026

Légende

R    Responsable — réalise concrètement la tâche

A    Approbateur— garant du résultat (un seul A par tâche)

C    Consulté — consulté avant / pendant

I    Informé — tenu informé du résultat

Membres de l'équipe : P1 = Pauline CISSE (Chef de projet / Business) · P2 = Luc-Yvan NZEE EVOUNDZA (Data Engineer) · P3 = Nihad TRAORE (Data Scientist) · P4 = Sona KOULIBALY (MLOps / BI).

Matrice RACI par tâche

| Tâche | P1 | P2 | P3 | P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Cadrage |  |  |  |  |
| Cahier des charges | A/R | C | C | C |
| Charte de projet | A/R | I | I | I |
| WBS + Gantt (planning) | A/R | C | C | C |
| Registre des risques | A/R | C | C | C |
| Note de conformité RGPD | A/R | C | I | I |
| Phase 2 — Architecture |  |  |  |  |
| Schéma d'architecture technique | I | A/R | C | C |
| Schéma de données (modèle) | I | A/R | C | C |
| Phase 3 — Données |  |  |  |  |
| Génération du dataset synthétique | I | A/R | C | I |
| Ingestion Spark (batch) | I | A/R | I | I |
| Stockage (Data Lake + Warehouse) | I | A/R | C | C |
| Contrôles qualité des données | I | A/R | C | I |
| Streaming Kafka (flux simulé) | I | A/R | I | I |
| Orchestration Airflow (DAG) | I | A/R | I | I |
| Phase 4 — Modèles |  |  |  |  |
| Prévision de la demande | I | C | A/R | I |
| Optimisation des prix | C | C | A/R | I |
| Recommandation de produits | I | C | A/R | C |
| Évaluation (metrics + baselines) | I | I | A/R | I |
| Phase 5 — Mise en production |  |  |  |  |
| MLOps (MLflow, monitoring, CI/CD) | I | C | C | A/R |
| API FastAPI + Docker | I | C | C | A/R |
| Dashboard décisionnel (KPIs) | C | I | I | A/R |
| Phase 6 — Livrables finaux |  |  |  |  |
| Business case + ROI | A/R | I | I | R |
| Rapport final | A/R | C | C | C |
| Présentation finale (slides) | A | R | R | R |
| Dépôt du code sur Git | I | A/R | R | R |
| Démo finale (15 min) | I | I | C | A/R |

Règle de contrôle : chaque tâche possède exactement un « A » (Approbateur), garantissant une responsabilité unique et sans ambiguïté sur le résultat.