DIAGRAMME DE GANTT

Planning réel — du 08 au 16 août 2026 (9 jours, dont une pause le 10/08) — Projet Data-Driven Pricing, Teranga Market

Responsables :    P1       P2       P3       P4       Équipe

|  |  | Semaine 1 (08 → 14/08) |  |  |  |  |  |  | Semaine 2 (15–16/08) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâche | Resp | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 |
| Coordination & pilotage (P1) | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cadrage (docs projet) | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Architecture (schémas) | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Génération du dataset | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Ingestion Spark | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Stockage Lake / Warehouse | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Contrôles qualité | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Streaming Kafka | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Orchestration Airflow | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Prévision de la demande | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Optimisation des prix | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Recommandation produits | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Évaluation des modèles | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 MLOps (MLflow, monitoring, CI/CD) | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 API FastAPI + Docker | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Dashboard décisionnel | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Business case + ROI | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Rapport final | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Présentation + démo + Git | Équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lecture : chaque barre colorée indique la période de réalisation d'une tâche, dans la couleur de son responsable. Les tâches se chevauchent volontairement (P2 prépare les données pendant que P1 finalise le cadrage ; P3 démarre les modèles dès que les premières données sont prêtes).

Chemin critique

Le chemin critique (la séquence qui détermine la durée minimale du projet) est :

Données (P2)  →  Modèles (P3)  →  MLOps + API + Dashboard (P4)  →  Présentation (Équipe)

Tout retard sur ces tâches décale la fin du projet. Le cadrage (P1) et l'architecture se font en parallèle et ne sont pas sur le chemin critique.