CAHIER DES CHARGES

Plateforme de Data-Driven Pricing et de recommandation

pour un e-commerce local

Client (fictif) : Teranga Market — e-commerce électronique & accessoires

Module : Gestion de Projet Data & E-Business

Formation : Master 2 Big Data — ISM

Équipe : Groupe de 4 étudiants

Date : Août 2026

Version : 1.0

1. Contexte et problématique

Teranga Market est une plateforme e-commerce locale spécialisée en électronique et accessoires, qui compte environ 10 000 clients et 500 références produits réparties en 7 catégories (smartphones & tablettes, ordinateurs, audio, TV & image, gaming, accessoires, objets connectés). Elle réalise environ 100 000 ventes sur 12 mois, en FCFA. L'entreprise fait face à trois difficultés :

Des prix fixes qui ne s'adaptent ni à la demande ni à la concurrence, ce qui limite la marge.

Des ruptures de stock sur les produits populaires et du surstock ailleurs, générant des coûts logistiques.

Un catalogue trop large où le client ne trouve pas facilement les produits pertinents, d'où un panier moyen faible.

L'entreprise souhaite exploiter ses données (transactions, navigation, promotions, stock) pour prendre de meilleures décisions, de façon automatisée.

2. Objectif général

Concevoir et livrer une plateforme data-driven capable d'aider Teranga Market à maximiser sa marge et fidéliser ses clients, à travers trois leviers intelligents :

Prévoir la demande pour anticiper les stocks.

Optimiser les prix en fonction de la demande et de l'élasticité.

Recommander les bons produits à chaque client (cross-sell / up-sell).

3. Objectifs SMART

| # | Objectif | Indicateur | Cible | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Améliorer la marge brute (pricing dynamique) | Marge brute (%) | +8 % | 6 mois |
| O2 | Réduire les ruptures de stock (prévision) | Taux de rupture | -20 % | 6 mois |
| O3 | Augmenter la conversion (recommandation) | Taux de conversion | +15 % | 6 mois |
| O4 | Réduire l'attrition client | Taux de churn | -10 % | 6 mois |

4. Périmètre du projet

4.1 Paramètres du jeu de données synthétique

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Secteur | Électronique & accessoires |
| Clients | 10 000 |
| Produits | 500 (réparties en 7 catégories) |
| Ventes (transactions) | 100 000 |
| Période | 12 mois |
| Monnaie | FCFA (de 1 000 à 1 500 000) |

Catégories de produits : smartphones & tablettes, ordinateurs, audio, TV & image, gaming, accessoires, objets connectés.

4.2 Inclus dans le périmètre

Génération d'un jeu de données synthétique documenté (clients, produits, transactions, logs de navigation, promotions, stock).

Pipeline de données : ingestion (batch + streaming simulé), stockage (Data Lake + Data Warehouse), contrôles qualité.

Trois modèles : prévision de demande, optimisation de prix, recommandation.

API exposant prix dynamique et recommandations.

Tableau de bord décisionnel (KPIs métier).

Rapport stratégique : ROI, risques, conformité RGPD, plan de déploiement.

4.3 Exclus (hors périmètre)

Déploiement réel en production sur le cloud.

Intégration à un vrai site marchand / vrais paiements.

Application mobile client.

Données réelles (le projet utilise exclusivement des données synthétiques).

5. Livrables attendus

| # | Livrable | Responsable |
| --- | --- | --- |
| L1 | Cahier des charges + planning (WBS, Gantt, risques, RGPD) | Chef de projet |
| L2 | Architecture technique + schéma de données | Data Engineer |
| L3 | Jeu de données synthétique documenté + scripts d'ingestion | Data Engineer |
| L4 | Pipeline ETL + notebooks reproductibles | Data Eng. / Data Scientist |
| L5 | Modèles entraînés + évaluation (metrics, baselines) | Data Scientist |
| L6 | API dockerisée (recommandations / prix) | MLOps |
| L7 | Dashboard interactif + rapport business (KPI, ROI) | BI / Business Analyst |
| L8 | Présentation finale (15 min) + démo + repo Git | Toute l'équipe |

6. Organisation de l'équipe et répartition des tâches

Le groupe est composé de 4 membres. Le sujet prévoit 5 rôles : le rôle MLOps est fusionné avec la BI / Business Analyst (P4), qui met les modèles en production et les rend visibles dans le dashboard.

| Membre | Nom | Rôle principal | Tâches concrètes |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | (à compléter) | Chef de projet + Business | Cadrage, WBS, Gantt, risques, RGPD, coordination, business case + ROI, présentation |
| P2 | (à compléter) | Data Engineer | Dataset synthétique, ingestion Spark, streaming Kafka, contrôles qualité, orchestration Airflow, schéma |
| P3 | (à compléter) | Data Scientist | Prévision de demande, optimisation de prix, recommandation, évaluation (metrics + baselines), notebooks |
| P4 | (à compléter) | MLOps + BI / Analyst | API FastAPI + Docker, dashboard Dash (KPIs), business case, démo finale |

Ordre de travail (dépendances) : P2 (données) → P3 (modèles) → P4 (API + dashboard). P1 assure le cadrage et la coordination du début à la fin. La répartition détaillée (Responsable / Consulté / Informé) est fournie dans la matrice RACI.

7. Contraintes

Délai : projet réalisé sur 2 semaines).

Équipe : 4 personnes.

Techniques : Spark, Kafka, Airflow (via Docker) + Python (Prophet/LightGBM, scikit-learn), API FastAPI + Docker, dashboard.

Conformité : respect du RGPD (données synthétiques, démarche de conformité documentée).

Budget : projet pédagogique, pas de budget réel ; estimation de coûts fournie dans le business case.

8. Critères de succès

Les 8 livrables sont produits et cohérents entre eux.

La chaîne fonctionne de bout en bout : des données brutes jusqu'à une décision (prix / reco) visible dans le dashboard.

Chaque modèle est évalué (metrics + baseline de comparaison).

La présentation démontre une création de valeur business (ROI chiffré).

9. Parties prenantes

| Partie prenante | Rôle | Intérêt |
| --- | --- | --- |
| Direction Teranga Market (sponsor) | Finance le projet, valide les orientations | Marge, croissance |
| Product Managers | Utilisateurs du dashboard | Décisions produit / prix |
| Équipe projet (4 étudiants) | Réalise le projet | Note, apprentissage |
| Clients finaux | Bénéficient des recommandations | Expérience d'achat |
| Enseignant (comité d'évaluation) | Évalue le projet | Qualité et complétude |

La cartographie détaillée des parties prenantes (matrice Pouvoir / Intérêt) est développée dans un document dédié.