WBS

Work Breakdown Structure — Découpage du projet

Projet Data-Driven Pricing — Teranga Market

Formation : Master 2 Big Data — ISM

Module : Gestion de Projet Data & E-Business

Date : Août 2026

1. Vue arborescente

Le projet est découpé en 6 lots de travail (niveau 1), eux-mêmes décomposés en tâches (niveau 2).

Projet Data-Driven Pricing — Teranga Market

▸ 1. Cadrage

▸ 1.1 Cahier des charges

▸ 1.2 Charte de projet

▸ 1.3 Matrice RACI + WBS + Gantt

▸ 1.4 Registre des risques

▸ 1.5 Note de conformité RGPD

▸ 2. Architecture

▸ 2.1 Schéma d'architecture technique

▸ 2.2 Schéma de données (modèle)

▸ 3. Données

▸ 3.1 Génération du dataset synthétique

▸ 3.2 Ingestion Spark (batch)

▸ 3.3 Stockage (Data Lake + Warehouse)

▸ 3.4 Contrôles qualité

▸ 3.5 Streaming Kafka (flux simulé)

▸ 3.6 Orchestration Airflow (DAG)

▸ 4. Modèles

▸ 4.1 Prévision de la demande

▸ 4.2 Optimisation des prix

▸ 4.3 Recommandation de produits

▸ 4.4 Évaluation (metrics + baselines)

▸ 5. Mise en production

▸ 5.1 API FastAPI + Docker

▸ 5.2 Dashboard décisionnel

▸ 6. Livrables finaux

▸ 6.1 Business case + ROI

▸ 6.2 Rapport final

▸ 6.3 Présentation + démo + dépôt Git

2. Tableau détaillé des lots et tâches

| Code | Lot / Tâche | Responsable | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage | P1 | Documents de cadrage |
| 1.1 | Cahier des charges | P1 | L1 |
| 1.2 | Charte de projet | P1 | L1 |
| 1.3 | Matrice RACI + WBS + Gantt | P1 | L1 |
| 1.4 | Registre des risques | P1 | L1 |
| 1.5 | Note de conformité RGPD | P1 | L1 |
| 2 | Architecture | P2 | Schémas techniques |
| 2.1 | Schéma d'architecture technique | P2 | L2 |
| 2.2 | Schéma de données (modèle) | P2 | L2 |
| 3 | Données | P2 | Pipeline de données |
| 3.1 | Génération du dataset synthétique | P2 | L3 |
| 3.2 | Ingestion Spark (batch) | P2 | L3/L4 |
| 3.3 | Stockage (Data Lake + Warehouse) | P2 | L4 |
| 3.4 | Contrôles qualité des données | P2 | L4 |
| 3.5 | Streaming Kafka (flux simulé) | P2 | L4 |
| 3.6 | Orchestration Airflow (DAG) | P2 | L4 |
| 4 | Modèles | P3 | Modèles entraînés |
| 4.1 | Prévision de la demande | P3 | L5 |
| 4.2 | Optimisation des prix | P3 | L5 |
| 4.3 | Recommandation de produits | P3 | L5 |
| 4.4 | Évaluation (metrics + baselines) | P3 | L5 |
| 5 | Mise en production | P4 | API + Dashboard |
| 5.1 | API FastAPI + Docker | P4 | L6 |
| 5.2 | Dashboard décisionnel (KPIs) | P4 | L7 |
| 6 | Livrables finaux | P1 | Rendu final |
| 6.1 | Business case + ROI | P1/P4 | L7 |
| 6.2 | Rapport final | P1 | L7 |
| 6.3 | Présentation + démo + dépôt Git | Équipe | L8 |